THIẾT KẾ QUY TRÌNH ĐƯA YÊU CẦU MỚI VÀO SPRINT

PHẦN 1. THIẾT KẾ QUY TRÌNH

Bước 1. Tiếp nhận yêu cầu mới

- Việc cần làm: Tiếp nhận User Story từ Marketing, Chăm sóc khách hàng hoặc Vận hành; ghi nhận nhu cầu và giá trị mong muốn.

- Người chịu trách nhiệm: Product Owner (Đức) tiếp nhận và làm rõ yêu cầu; Scrum Master (Lan) hỗ trợ quy trình.

- Điều kiện chuyển bước: Story đã xác định được mục tiêu, người dùng và nhu cầu cần giải quyết.

Bước 2. Xây dựng Acceptance Criteria (AC)

- Việc cần làm: Product Owner phối hợp với bên đề xuất và Developers xây dựng từ 3–7 AC theo cấu trúc Given – When – Then. AC phải rõ ràng, có thể kiểm thử và được thống nhất trước khi story vào Sprint.

- Người chịu trách nhiệm: Product Owner chủ trì làm rõ yêu cầu; Developers đóng góp về tính khả thi; Scrum Master hỗ trợ trao đổi.

- Điều kiện chuyển bước: Story có đủ 3–7 AC, rõ ràng và có thể kiểm thử.

Bước 3. Kiểm tra độ sẵn sàng và DoD

- Việc cần làm: Developers kiểm tra mức độ rõ ràng, tính khả thi và khối lượng công việc. Đội áp dụng Definition of Done (DoD) chung cho mọi story để bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng khi hoàn thành.

- Người chịu trách nhiệm: Developers kiểm tra kỹ thuật và ước lượng; Product Owner làm rõ yêu cầu; Scrum Master hỗ trợ loại bỏ trở ngại.

- Điều kiện chuyển bước: Story đủ rõ để được xem xét ưu tiên và đáp ứng các điều kiện sẵn sàng do đội thống nhất.

Bước 4. Phân loại ưu tiên bằng MoSCoW

- Việc cần làm: Product Owner đánh giá giá trị, mức độ cần thiết và tác động của từng story đối với mục tiêu phát hành. Gán nhãn Must have, Should have, Could have hoặc Won't have this release. Tổng khối lượng Must nên chiếm khoảng 60% năng lực theo quy ước của đội.

- Người chịu trách nhiệm: Product Owner quyết định thứ tự ưu tiên của Product Backlog; Developers cung cấp thông tin về năng lực thực hiện; Scrum Master hỗ trợ bảo đảm quy trình minh bạch.

- Điều kiện chuyển bước: Story được gán nhãn dựa trên tiêu chí thống nhất và có vị trí rõ ràng trong Product Backlog.

Bước 5. Lựa chọn story vào Sprint

- Việc cần làm: Trong Sprint Planning, Product Owner trình bày các story ưu tiên và mục tiêu sản phẩm cần đạt. Developers trao đổi với Product Owner, xác định Sprint Goal và lựa chọn lượng công việc phù hợp với năng lực của đội.

- Người chịu trách nhiệm: Product Owner làm rõ thứ tự ưu tiên; Developers quyết định lượng công việc có thể thực hiện trong Sprint; Scrum Master hỗ trợ buổi lập kế hoạch diễn ra hiệu quả.

- Điều kiện hoàn thành: Sprint Goal được thống nhất, các story được chọn có AC rõ ràng và đội có kế hoạch thực hiện phù hợp.

PHẦN 2. XỬ LÝ TÌNH HUỐNG

Tình huống 1. Marketing yêu cầu đưa story "Tặng mã giới thiệu bạn bè" vào Sprint đang chạy nhưng chưa có AC

Scrum Master không tự ý thêm story vào Sprint mà hướng dẫn Product Owner làm rõ yêu cầu và xây dựng đủ 3–7 AC theo Given – When – Then trước khi xem xét. Product Owner và Developers trao đổi về mức độ ưu tiên, năng lực và ảnh hưởng đến Sprint Goal; nếu cần thay đổi phạm vi, hai bên thương lượng để không làm ảnh hưởng đến Sprint Goal, nếu chưa phù hợp thì đưa story vào Product Backlog để xem xét cho Sprint sau.

Ví dụ AC cho story "Tặng mã giới thiệu bạn bè":

- Given: Người dùng đã đăng nhập và có mã giới thiệu hợp lệ.

- When: Người dùng nhấn nút "Chia sẻ mã giới thiệu".

- Then: Hệ thống hiển thị mã giới thiệu và cho phép người dùng sao chép mã để gửi cho bạn bè.

Tình huống 2. Marketing, Chăm sóc khách hàng và Vận hành đều cho rằng yêu cầu của mình là Must

Product Owner không gán nhãn Must chỉ dựa vào ý kiến của bộ phận đề xuất mà đánh giá từng yêu cầu theo mục tiêu phát hành, giá trị người dùng và hậu quả nếu không thực hiện. Sau đó, Product Owner sắp xếp thứ tự ưu tiên, phối hợp với Developers kiểm tra năng lực và bảo đảm tổng khối lượng Must khoảng 60% năng lực theo quy ước của đội.

Ví dụ gán nhãn MoSCoW:

| Yêu cầu | Nhãn | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Sửa lỗi khiến khách hàng không thể đặt xe | Must have | Nếu không sửa, chức năng đặt xe cốt lõi không thể sử dụng bình thường. |
| Bổ sung mã giảm giá cho chiến dịch Marketing | Should have | Có giá trị kinh doanh nhưng có thể thực hiện ở thời điểm sau. |
| Thêm hiệu ứng hoạt hình khi đặt xe thành công | Could have | Giúp trải nghiệm sinh động hơn nhưng không ảnh hưởng đến chức năng chính. |
| Xây dựng bảng xếp hạng người giới thiệu trong lần phát hành này | Won't have this release | Chưa được ưu tiên trong phạm vi phát hành hiện tại. |

Lưu ý: Các nhãn trên chỉ là ví dụ minh họa. Trong thực tế, Product Owner cần căn cứ vào mục tiêu và phạm vi của từng lần phát hành để phân loại phù hợp.

KẾT LUẬN

Quy trình giúp đội phát triển RikkeiGo tiếp nhận và xử lý mọi User Story một cách thống nhất. Acceptance Criteria giúp xác định rõ yêu cầu cần đạt, Definition of Done bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng chung, còn MoSCoW hỗ trợ sắp xếp mức độ ưu tiên cho từng lần phát hành. Product Owner chịu trách nhiệm quản lý thứ tự ưu tiên của Product Backlog, Developers quyết định lượng công việc có thể thực hiện trong Sprint và Scrum Master hỗ trợ đội tuân thủ quy trình Scrum.